令和7年10月1日

仙台市水道局

契約締結時点における設計単価変更の取扱いについて

－取扱いの運用及び補足説明－

- 運用・補足説明

- 本取扱いは、工事請負契約書の(補則)又は業務委託契約書の(契約外の事項)に基づき事務処理するものとします。なお、受注者が変更協議を請求できる期間は、契約締結時点から起算し30日以内とします。

- 契約締結時点とは、当初契約締結日とし、変更契約金額の算出にあたっては、その日の属する月の仙台市単価、水道局単価等を用いるものとします。ただし、工事着手前から一時中止を指示した場合は、再開を指示した日を契約締結時点として取扱います。

- 仙台市単価、水道局単価等とは、設計単価として用いるため、仙台市設計基準策定委員会が策定した単価、水道局給水部計画課で管理する単価及び（一財）建設物価調査会、（一財）経済調査会が発刊する物価資料から策定した単価をいいます。

- 受注者から請求があった日から概ね１ヶ月程度で変更契約を締結します。

○　予定価格算出から変更契約までのイメージ

契約締結時点から

起算して30日以内

変更協議の請求日から概ね１ヶ月程度

予定価格算出(契約担当課持込み)

契約締結時点

請負代金額変更協議の請求

変更契約締結

・開札

・入札公告／指名通知